

R E P U B L I K A H R V A T S K A

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

 

 **OPĆINA TOMPOJEVCI**

 A. G. Matoša 9, 32238 Tompojevci

**OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 363-01/23-01/04

URBROJ: 2196-26-02-24-3

Tompojevci, 27.12.2024.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 29. Statuta Općine Tompojevci (»Službeni vjesnik« Vukovarsko-srijemske županije broj 04/21 i 19/22), Općinsko vijeće Općine Tompojevci, na 26. sjednici održanoj dana 27.12. 2024. godine, donijelo je

**II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA**

**građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini**

Članak 1.

U Programu građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 28/23 i 20/24 u daljnjem tekstu: Program) članak 3. mijenja se i glasi:

„Opis poslova, procjena troškova građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja prikazani su u tablici, kako slijedi:

1. **Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja:**

|  |  |
| --- | --- |
|  **SVEUKUPNO 1.** | **181.425,00 EUR** |
|  | PROCJENA TROŠKOVA(EUR) | IZVOR FINANCIRANJA | IZNOS IZVORA(EUR) |
| **1.1. JAVNE ZELENE POVRŠINE** | **154.945,00**  |
| a) | **Izgradnja dječjeg igrališta u Čakovcima** |
|  | *radovi* | *29.755,00* | *pomoći – LAG natječaj* | *27.872,00* |
| *naknada za eksploataciju mineralnih sirovina* | *1.883,00* |
| *nadzor* | *600,00* | *naknada za eksploataciju mineralnih sirovina* | *600,00* |
| **UKUPNO:** | **30.355,00**  |  |  |
| b) | **Izgradnja dječjeg igrališta u Tompojevcima**  |
|  | *radovi* | *22.500,00* | *pomoći-središnji državni ured* | *22.500,00* |
| *9.510,00* | *naknada za eksploataciju mineralnih sirovina* | *9.510,00* |
| *nadzor/projektna dokumentacija* | *3.020,00* | *naknada za eksploataciju mineralnih sirovina* | *3.020,00* |
| **UKUPNO:** | **35.030,00** |  |   |
| c) | **Izgradnja višenamjenskog sportskog igrališta u Čakovcima** |
|  | *radovi* | *85.060,00* | *naknada za eksploataciju mineralnih sirovina* |  *17.010,00* |
| *pomoći – ministarstvo turizma i sporta* | *68.050,00* |
| *nadzor* | *3.500,00* | *naknada za eksploataciju mineralnih sirovina* | *3.500,00* |
| **UKUPNO** | **88.560,00** |  |  |
| d) |  **Izgradnja poligona za edukaciju o sigurnosti biciklista u Berku** |
|  | *projektna dokumentacija/troškovnik* | *1.000,00* | *naknada za eksploataciju mineralnih sirovina* | *1.000,00* |
| **UKUPNO:** | **1.000,00** |  |  |
|  |
|  **1.2. JAVNA PARKIRALIŠTA** | **24.630,00** |
|  a) | **Izrada projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta na području** **Općine Tompojevci u naseljima Berak, Čakovci, Tompojevci I Mikluševci** |
|  | *projektna dokumentacija /troškovnik* | *24.630,00* | *Šumski doprinos* | *24.630,00* |
| **UKUPNO:** | **24.630,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  **1.3.GROBLJA** | **1.850,00** |
| a) | **Izgradnja priključka za struju na pravoslavnom groblju u Berku** |
|  | *radovi* | 1.050,00 | *koncesija* |  1.050,00 |
|  | **UKUPNO:** | **1.050,00** |  |  |
| b) | **Projekt postojećeg stanja građevine (spremište) na pravoslavnom groblju Berak** |
|  | *projektna dokumentacija* | *800,00* | *naknada za eksploataciju mineralnih sirovina* | *800,00* |
|  | **UKUPNO:** | **800,00** |  |  |

1. **Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja:**

|  |  |
| --- | --- |
| **SVEUKUPNO 2.** | **13.600,00 EUR**  |
|  | PROCJENA TROŠKOVA(EUR) | IZVOR FINANCIRANJA | IZNOS IZVORA(EUR) |
| **2.1. GROBLJA** | **13.600,00**  |
| a) | **Postavljanje video nadzora na grobljima na području Općine Tompojevci** (*osim pravoslavnog groblja u Berku i Mikluševcima)* |  |
|  | *radovi i oprema* | *13.600,00* | *grobna naknada* | *10.670,00* |
| *naknada za eksploataciju mineralnih sirovina* | *3.730,00* |
| **UKUPNO:** | **13.600,00** |  |  |

1. **Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije:**

|  |  |
| --- | --- |
| **SVEUKUPNO 3.** | **32.230,00** |
|  | PROCJENA TROŠKOVA(EUR) | IZVOR FINANCIRANJA | IZNOS IZVORA(EUR) |
| **3.1. NERAZVRSTANE CESTE** | **32.230,00** |
| **a)** | **Rekonstrukcija prometnice Radićeva ulica Bokšić** |  |
|  | *projektna dokumentacija/troškovnik* | *21.230,00* | *prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta* | *21.230,00* |
| **UKUPNO:** | **21.230,00** |  |  |
| **b)** | **Cesta Čakovci-Bokšić** |  |
|  | *projektna dokumentacija /troškovnik* | *11.000,00* | *prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta*  | *6.500,00* |
| *raspoloživ sredstva-zakup poljoprivrednog zemljišta* | *4.500,00* |
| **UKUPNO*:*** | **11.000,00** |  |  |
|  |
|  **SVEUKUPNO PROGRAM GRAĐENJA ZA 2024. GOD.** | **227.255,00”** |

Članak 2.

Članak 4. Programa mijenja se i glasi:

„Sredstva za ostvarivanje Programa planirana su u iznosu od 227.255,00 EUR, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

* šumski doprinos 24.630,00 EUR,
* raspoloživa sredstva od zakupa poljoprivrednog zemljišta 4.500,00 EUR,
* prihod od ZAKUPA poljoprivrednog zemljišta 27.730,00 EUR
* pomoći - Agencija za plaćanje u poljoprivredi (LAG natječaj) 27.872,00 EUR
* pomoći Ministarstvo turizma i sporta 68.050,00 EUR
* pomoći Središnji državni ured 22.500,00 EUR
* grobna naknada 10.670,00 EUR
* koncesija 1.050,00 EUR
* Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina 40.253,00 EUR

Članak 3.

Ove II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u 2024. stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 Ivan Štefanac