

R E P U B L I K A H R V A T S K A

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA



**OPĆINA TOMPOJEVCI**

A. G. Matoša 9, 32238 Tompojevci

**OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 363-01/24-01/03

URBROJ: 2196-26-03-24-1

Tompojevci, 27.12.2024.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 29. Statuta Općine Tompojevci (»Službeni vjesnik« Vukovarsko-srijemske županije broj 04/21 i 19/22), Općinsko vijeće Općine Tompojevci, na 26. sjednici održanoj dana 27.12.2024. godine, donijelo je

**PROGRAM**

**građenja komunalne infrastrukture u 2025. godini**

# OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) se određuje komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2025. godini i to:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
2. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

Članak 2.

Program sadrži procjenu troškova građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja. Troškovi se iskazuju odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

1. **GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Članak 3.

Opis poslova, procjena troškova građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja prikazani su u tablici, kako slijedi:

1. **Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima**

**građevinskog područja:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO 1.** | | | | | | **553.796,00 EUR** |
|  | | PROCJENA TROŠKOVA  (EUR) | | IZVOR FINANCIRANJA | | IZNOS IZVORA  (EUR) |
| **1.1. JAVNE ZELENE POVRŠINE** | | | | | | **43.450,00** |
| a) | Izgradnja dječjeg igrališta u Bokšiću | | | | | |
|  | *radovi* | | 20.000,00 | | pomoć od Zaklade – Hrvatska za djecu | 20.000,00 |
|  |  | | 12.000,00 | | šumski doprinos | 12.000,00 |
|  | *nadzor* | | 650,00 | | šumski doprinos | 650,00 |
| **UKUPNO:** | | | **32.650,00** | |  |  |
| b) | Izgradnja bočališta u Tompojevcima | | | | | |
|  | *troškovnik/dokumentacija* | | 800,00 | | šumski doprinos | 800,00 |
|  | *radovi* | | 10.000,00 | | šumski doprinos | 10.000,00 |
| **UKUPNO:** | | | **10.800,00** | |  |  |
| **1.2. JAVNA PARKIRALIŠTA** | | | | | | **428.289,00** |
|  | Izgradnja parkirališta kod nogometnog igrališta u Tompojevcima | | | | | |
|  | *radovi* | | 2.595,00 | | šumski doprinos | 2.595,00 |
| 21.505,00 | | pomoći – ITU mehanizam | 21.505,00 |
|  | *nadzor* | | 1.200,00 | | pomoći – ITU mehanizam | 1.200,00 |
|  | **UKUPNO:** | | **25.300,00** | |  |  |
| b) | Izgradnja parkirališta u Tompojevcima ( Radićeva ulica) | |  | |  |  |
|  | *radovi* | | 104.375,00 | | pomoći | 104.375,00 |
|  | *nadzor* | | 1.705,00 | | pomoći | 1.705,00 |
|  | **UKUPNO:** | | **106.080,00** | |  |  |
| c) | Izgradnja parkirališta u Čakovcima (ulica Kralja Zvonimira) | |  | |  |  |
|  | *radovi* | | 70.625,00 | | pomoći | 70.625,00 |
|  | *nadzor* | | 852,00 | | pomoći | 852,00 |
|  | **UKUPNO:** | | **71.477,00** | |  |  |
| d) | Izgradnja parkirališta (Berak, Orolička i Čakovačka) | |  | |  |  |
|  | *radovi* | | 166.625,00 | | pomoći | 166.625,00 |
|  | *nadzor* | | 1.705,00 | | pomoći | 1.705,00 |
|  | **UKUPNO:** | | **168.330,00** | |  |  |
|  | Izgradnja parkirališta u Mikluševcima (Trg domovinskog rata) | |  | |  |  |
|  | *radovi* | | 56.250,00 | | pomoći | 56.250,00 |
|  | *nadzor* | | 852,00 | | pomoći | 852,00 |
|  | **UKUPNO**: | | **57.102,00** | |  |  |
| **1.3.** | **GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE** | | | | | **77.287,00** |
| a) | Sustav javnih električnih biciklova | | | | |  |
|  | *nabava i puštanje u rad* | | 12.934,00 | | naknada za eksploataciju mineralnih sirovina | 12.934,00 |
| 51.738,00 | | FZZOEU | 51.738,00 |
|  | **UKUPNO:** | | **64.672,00** | |  |  |
| b) | Sustav za kontrolu kvalitete zraka | | | | |  |
|  | nabava i puštanje u rad | | 2.523,00 | | naknada za eksploataciju mineralnih sirovina | 2.523,00 |
| 10.092,00 | | FZZOEU | 10.092,00 |
|  | **UKUPNO:** | | **12.092,00** | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |
| **1.4.** | **GROBLJA** | | | | | **4.770,00** |
| a) | Izgradnja priključka za vodu na pravoslavnom groblju u Berku | |  | |  |  |
|  | *radovi* | | 2.270,00 | | grobna naknada | 2.270,00 |
| b) | Postavljanje videonadzora | |  | |  |  |
|  | *radovi* | | 2.500,00 | | grobna naknada | 2.500,00 |
|  | **UKUPNO:** | | **4.770,00** | |  |  |

1. **Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO 2.** | | | | **1.225.000,00 EUR** |
|  | | PROCJENA TROŠKOVA  (EUR) | IZVOR FINANCIRANJA | IZNOS IZVORA  (EUR) |
| **2.1. NERAZVRSTANE CESTE** | | | | **1.225.000,00** |
| a) | Rekonstrukcija prometnice Radićeva ulica Bokšić | | | |
|  | *radovi* | 1.200.000,00 | pomoći | 798.197,00 |
| naknada za eksploataciju mineralnih sirovina | 401.803,00 |
|  | *nadzor* | 25.000,00 | pomoći | 25.000,00 |
| **UKUPNO:** | | **1.225.000,00** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SVEUKUPNO PROGRAM GRAĐENJA ZA 2025. GOD.** | **1.778.796,00** |

1. **FINANCIRANJE GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje Programa planirana su u Proračunu Općine Tompojevci za 2025. godinu u iznosu od 1.778.796,00 EUR, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

* šumski doprinos 26.045,00 EUR,
* naknada za eksploataciju mineralnih sirovina 417.260,00 EUR
* pomoći ITU mehanizam 22.705,00 EUR
* pomoći Zaklada-Hrvatska za djecu 20.000,00 EUR
* pomoći – FZZOEU 61.830,00 EUR
* pomoći EUR 1.226.186,00 EUR
* grobna naknada 4.770,00 EUR

1. **ZAVRŠNE ODREDBE**

Članak 5.

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna Općine Tompojevci.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije, a stupa na snagu 01.01.2025. godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Štefanac