Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 29. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21 i 19/22), Općinsko vijeće Općine Tompojevci na 28. sjednici održanoj dana 31.03.2025. godine, donijelo je:

**ODLUKU**

**o prihvaćanju Izvješća o izvršenju**

**Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu**

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu (KLASA: 363-01/23-01/04, URBROJ: 2196-26-03-25-4, od 11. ožujka 2025. godine), koje je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 363-01/23-01/04

URBROJ: 2196-26-02-25-5

Tompojevci, 31.03.2025.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOMPOJEVCI

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Štefanac



R E P U B L I K A H R V A T S K A

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA



**OPĆINA TOMPOJEVCI**

A. G. Matoša 9, 32238 Tompojevci

**OPĆINSKI NAČELNIK**

KLASA: 363-01/23-01/04

URBROJ: 2196-26-03-25-4

Tompojevci, 11.03.2025.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOMPOJEVCI

N/P PREDSJEDNIKU

Ivan Štefanac

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU**

**Programa građenja komunalne infrastrukture**

**za 2024.**

**I.**

Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu usvojen je na 20. sjednici Općinskog vijeća održane 20.12.2023. godine(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 28/23), a Izmjene i dopune programa usvojene su na 24. sjednici Općinskog vijeća održane 11.09.2024. godine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 20/24) i II. Izmjene i dopune programa usvojene su na 26. sjednici Općinskog vijeća održane 27.12.2024. godine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 31/24).

Za Program građenja komunalne infrastrukture u 2024. (u daljnjem tekstu Program) ukupno je utrošeno 238.677,07 eura , a planirano je 227.255,00 eura.

Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2024. po izvorima prihoda:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IZVOR PRIHODA | PLANIRANO  (EUR) | OSTVARENO  (EUR) |
| šumski doprinos 24.630,00 EUR, | 24.630,00 | 16.849,86 |
| raspoloživa sredstva od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 4.500,00 | 4.500,00 |
| prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 27.730,00 | 35.389,73 |
| pomoći - Agencija za plaćanje u poljoprivredi (LAG natječaj) | 27.872,00 | 13.935,89 |
| pomoći Ministarstvo turizma i sporta | 68.050,00 | 68.042,80 |
| pomoći Središnji državni ured | 22.500,00 | 22.500,00 |
| grobna naknada | 10.670,00 | 10.806,20 |
| koncesija | 1.050,00 | 1.026,36 |
| Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina | 40.253,00 | 65.622,30 |
| Opći prihodi i primici | 0,00 | 3,93 |

**II.**

Izvršenje Programa uključuje slijedeće aktivnosti:

1. **Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO 1.** | | | | | | | | **181.425,00 EUR** | **192.987,48 EUR** |
|  | | | | PROCJENA TROŠKOVA  (EUR) | | IZVOR FINANCIRANJA | | PLANIRANO  (EUR) | OSTVARENO  (EUR) |
| **1.1. JAVNE ZELENE POVRŠINE** | | | | | | | | **154.945,00** | **166.607,19** |
| a) | **Izgradnja dječjeg igrališta u Čakovcima** | | | | | | | | |
|  | *radovi* | | | | *29.755,00* | | *pomoći – LAG natječaj* | *27.872,00* | *13.935,89* |
| *naknada za eksploataciju mineralnih sirovina* | *1.883,00* | *15.807,90* |
| *nadzor* | | | | *600,00* | | *naknada za eksploataciju mineralnih sirovina* | *600,00* | *600,00* |
| **UKUPNO:** | | | | | **30.355,00** | |  |  | **30.343,79** |
| b) | **Izgradnja dječjeg igrališta u Tompojevcima** | | | | | | | | |
|  | *radovi* | | | | *32.010,00* | | *pomoći-središnji državni ured* | *22.500,00* | *22.500,00* |
| *naknada za eksploataciju mineralnih sirovina* | *9.510,00* | *9.249,21* |
| *nadzor/projektna dokumentacija* | | | | *3.020,00* | | *naknada za eksploataciju mineralnih sirovina* | *3.020,00* | *3.014,58* |
| **UKUPNO:** | | | | | **35.030,00** | |  |  | **34.763,79** |
| c) | **Izgradnja višenamjenskog sportskog igrališta u Čakovcima** | | | | | | | | |
|  | *radovi* | | | | *85.060,00* | | *naknada za eksploataciju mineralnih sirovina* | *17.010,00* | *29.038,82* |
| *pomoći – ministarstvo turizma i sporta* | *68.050,00* | *68.042,80* |
| *nadzor* | | | | *3.500,00* | | *naknada za eksploataciju mineralnih sirovina* | *3.500,00* | *3.442,99* |
| **UKUPNO** | | | | | **88.560,00** | |  |  | **100.524,61** |
| d) | **Izgradnja poligona za edukaciju o sigurnosti biciklista u Berku** | | | | | | | | |
|  | *projektna dokumentacija/troškovnik* | | | | *1.000,00* | | *naknada za eksploataciju mineralnih sirovina* | *1.000,00* | *975,00* |
| **UKUPNO:** | | | | | **1.000,00** | |  |  | **975,00** |
|  | | | | | | | | |  |
| **1.2. JAVNA PARKIRALIŠTA** | | | | | | | | **24.630,00** | **24.625,00** |
| a) | | | **Izrada projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta na području**  **Općine Tompojevci u naseljima Berak, Čakovci, Tompojevci i Mikluševci** | | | | | | |
|  | | | *projektna dokumentacija /troškovnik* | | *24.630,00* | | *Šumski doprinos* | *24.630,00* | *16.849,86* |
| *Prihod od zakupa polj. zemljišta* | *0,00* | *7.775,14* |
| **UKUPNO:** | | | | | **24.630,00** | |  |  | **24.625,00** |
|  | |  | | |  | |  |  |  |
| **1.3.GROBLJA** | | | | | | | | **1.850,00** | **1.755,29** |
| a) | | **Izgradnja priključka za struju na pravoslavnom groblju u Berku** | | | | | | | |
|  | | *radovi* | | | 1.050,00 | | *koncesija* | 1.050,00 | 1.026,36 |
| *Opći prihodi I primici* | 0,00 | 3,93 |
|  | | **UKUPNO:** | | | **1.050,00** | |  |  | **1.030,29** |
| b) | | **Projekt postojećeg stanja građevine (spremište) na pravoslavnom groblju Berak** | | | | | | | |
|  | | *projektna dokumentacija* | | | *800,00* | | *naknada za eksploataciju mineralnih sirovina* | *800,00* | *725,00* |
|  | | **UKUPNO:** | | | **800,00** | |  |  | **725,00** |

1. **Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO 2.** | | | | **13.600,00 EUR** | **13.575,00** |
|  | | PROCJENA TROŠKOVA  (EUR) | IZVOR FINANCIRANJA | PLANIRANO  (EUR) | OSTVARENO  (EUR) |
| **2.1. GROBLJA** | | | | **13.600,00** | **13.575,00** |
| a) | **Postavljanje video nadzora na grobljima na području Općine Tompojevci** (*osim pravoslavnog groblja u Berku i Mikluševcima)* | | | | |
|  | *radovi i oprema* | *13.600,00* | *grobna naknada* | *10.670,00* | *10.806,20* |
| *naknada za eksploataciju mineralnih sirovina* | *2.930,00* | *2.768,80* |
| **UKUPNO:** | | **13.600,00** |  |  | **13.575,00** |

1. **Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO 3.** | | | | **32.230,00** | **32.114,59** |
|  | | PROCJENA TROŠKOVA  (EUR) | IZVOR FINANCIRANJA | PLANIRANO  (EUR) | OSTAVRENO  (EUR) |
| **3.1. NERAZVRSTANE CESTE** | | | | **32.230,00** | **32.114,59** |
| **a)** | **Rekonstrukcija prometnice Radićeva ulica Bokšić** | | | | |
|  | *projektna dokumentacija/troškovnik* | *21.230,00* | *prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta* | *21.230,00* | *21.227,09* |
| **UKUPNO:** | | **21.230,00** |  |  | **21.227,09** |
| **b)** | **Cesta Čakovci-Bokšić** | | | | |
|  | *projektna dokumentacija /troškovnik* | *11.000,00* | *prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta* | *6.500,00* | *6.387,50* |
| *raspoloživ sredstva-zakup poljoprivrednog zemljišta* | *4.500,00* | *4.500,00* |
| **UKUPNO*:*** | | **11.000,00** |  |  | **10.887,50** |
|  | | | | |  |
| **SVEUKUPNO PROGRAM GRAĐENJA ZA 2024. GOD.** | | | | | **227.255,00** | **238.677,07** |

III.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

OPĆINSKI NAČELNIK

Milan Grubač