Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24)  i članka 29. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21 i 19/22), Općinsko vijeće Općine Tompojevci na 28. sjednici održanoj dana 31.03.2025. godine, donijelo je:

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju

Programa održavanja  komunalne infrastrukture za 2024. god.

Članak 1.

Prihvaća se izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja  komunalne  infrastrukture za 2024.  godinu (KLASA: 363-01/23-01/05, URBROJ: 2196-26-03-25-4, od 11.03.2025. godine), koje je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 363-01/23-01/05

URBROJ: 2196-26-02-25-5

Tompojevci, 31.03.2025.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOMPOJEVCI

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Štefanac

R E P U B L I  K A    H R V A T S K A

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOMPOJEVCI

A.  G. Matoša 9, 32238 Tompojevci

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-01/23-01/05

URBROJ: 2196-26-03-25-4

Tompojevci, 11.03.2025.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOMPOJEVCI

N/P PREDSJEDNIKU

Ivan Štefanac

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa održavanja  komunalne infrastrukture

za 2024. godinu

I.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu usvojen je na 20. sjednici Općinskog vijeća održane 20.12.2023. godine(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 28/23), a Izmjene i dopune programa usvojene su na 24. sjednici Općinskog vijeća održane 11.09.2024. godine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 20/24) i  II. Izmjene i dopune programa usvojene su na 26. sjednici Općinskog vijeća održane 27.12.2024. godine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 31/24).

Za Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. (u daljnjem tekstu Program) ukupno je utrošeno 95.870,92 eura , a planirano je 151.914,00 eura

Izvršenje Programa održavanja  komunalne infrastrukture za 2024. po izvorima prihoda:

| IZVOR PRIHODA | PLANIRANO (EUR) | OSTVARENO (EUR) |
| --- | --- | --- |
| komunalna naknada | 16.250,00 | 16.056,86 |
| opći prihodi i primici | 980,00 | 0,00 |
| naknada za korištenje grobnog mjesta | 5.430,00 | 2.829,25 |
| naknada za izgradnju i obnovu grobnog mjesta eura | 800,00 | 280,00 |
| naknada za dodjelu grobnog mjesta | 430,00 | 650,00 |
| naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru | 350,00 | 19,90 |
| sredstva od prava služnosti | 21.550,00 | 21.542,85 |
| zakup poljoprivrednog zemljišta | 45.455,00 | 26.430,10 |
| višak od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 7.840,00 | 8.065,00 |
| pomoći | 42.879,00 | 12.996,96 |
| pomoći od VSŽ | 1.300,00 | 0,00 |
| komunalni doprinos | 1.650,00 | 0,00 |
| višak prihoda –pomoći Ministarstva Hrvatskih branitelja | 7.000,00 | 7.000,00 |

II.

Izvršenje Programa uključuje sljedeće aktivnosti:

- Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 37.505,00 eura, a utrošeno je 18.663,40 eura i to za:

- uređenje poljskih puteva  ( k.č. br. 1017, 1025 i dio 1063/4, k.o. Mikluševci) – 14.822,15 eura

- čišćenje snijega u svim naseljima Općine – 2.116,25 eura

- održavanje zelenila i rezanje grana uz cestu – 975,00 eura

- geodetske usluge (iskolčenje međe puta u k.o. Čakovci i Mikluševci) – 750,00 eura

Izvor:  zakup poljoprivrednog zemljišta 11.373,40 eura, raspoloživa sredstva od zakupa poljoprivrednog zemljišta iz prethodnih godine 7.290,00 eura.

- Za održavanje građevina i uređaja javne namjene planirano je 670,00 eura, a ostvareno 121,00 eura i to za:

- motorni benzin za održavanje javne površine oko spomenika – 121,00 eura

Izvor:  pomoći 121,00 euro.

- Za održavanje javne rasvjete planirano je 20.090,00 eura, a ostvareno 15.833,25 eura  i to za:

- redovno održavanje sustava javne rasvjete - 5.433,08 eura

- podmirivanje troškova električne energije  - 10.400,17 eura

Izvor:  komunalna naknada 15.833,25 eura.

- Za održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila planirano je 15.735,00 eura, a ostvareno 5.052,71 euro i to za:

-uređenje prilaza dječjem igralištu u Čakovcima – 5.052,71 euro

Izvor:  pravo služnosti 5.032,81 euro i prihod od naknade za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (legalizacija) 19,90 eura.

- Za održavanje javnih zelenih površina planirano je  34.805,00 eura  a utrošeno je  33.692,98 eura i to za:

- obnova križa u Berku 13.899,62 eura

- sanacija platoa ispred ambulante u Čakovcima - 3.487,50 eura

- oprema i strojevi za održavanje - 12.621,80

- košenje javnih površina (benzin) - 553,01 eura

- materijal i dijelovi za održavanje strojeva - 261,78 eura

- ostali rashodi za održavanje - 85,98 eura

- rušenje i orezivanje stabala - 1.872,69 eura

- kupovina sadnica – 910,60 eura

Izvor: komunalna naknade 223,61 eura, pomoći 6.471,83 eura, prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta 3.487,50 eura, pravo služnosti  16.510,04 eura, višak prihoda – pomoći od Ministarstva hrvatskih branitelja 7.000,00 eura.

- Održavanje čistoće javnih površina planirano je 2.610,00 eura, ništa nije utrošeno.

- Za održavanje groblja planirano 19.979,00 eura a utrošeno je  10.163,38 eura i to za:

- održavanje staza i zelenila (benzin) - 1.358,58 eura

- materijal i usluge  za održavanje strojeva - 656,65 eura

- materijal za održavanje mrtvačnica – 49,84 eura

- režijski troškovi - 7.304,29 eura

- oprema za groblje (motike, grablje, metle i dr.) - 194,02 eura

- ukrasna drvca -  600,00 eura

Izvor: grobna naknada 2.829,25 eura, naknada  za dodjelu grobnog mjesta 650,00 eura , naknada za izgradnju i obnovu grobnog mjesta 280,00 eura, pomoći  6.404,13 eura.

- Za deratizaciju i dezinsekciju planirano 12.550,00 eura a utrošeno je  12.344,20 eura i to za:

- Deratizaciju i nadzor – 3.819,20 eura

- dezinskekciju (larvicidno tretiranje komaraca) – 8.525,00 eura

Izvor: prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta 11.569,20 eura, raspoloživa sredstva od zakupa poljoprivrednog zemljišta 775,00 eura.

- Za veterinarsko-higijeničarske poslove planirano 7.970,00 eura, ništa nije utrošeno.

III.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. g. objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko- srijemske županije.

OPĆINSKI NAČELNIK

Milan Grubač